BITÁCORA DE ERRORES Y SOLUCIONES TÉCNICAS
PORTAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24/7 CON IA

Miguel Angel Rojas Beltran
Nicolle Steffany Garcia Grimaldos

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DE LA BITÁCORA

La presente Bitácora de Errores y Soluciones es el artefacto técnico oficial destinado a registrar, documentar y analizar todas las incidencias, errores de código, fallas de dependencias y problemas de integración detectados durante las fases de desarrollo, depuración y pruebas del 'Portal de atención al cliente 24/7 con IA'.

Para cada hallazgo se documenta su código identificador, módulo afectado, descripción del síntoma, causa raíz identificada, solución aplicada y estrategia preventiva para evitar regresiones.

2. RESUMEN GENERAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS

| ID Error | Módulo Afectado | Tipo de Fallo | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR-001 | Core Backend / CRUD | Lógica de Negocio | Alta | RESUELTO |
| ERR-002 | FastAPI Framework | Dependencia Faltante | Alta | RESUELTO |
| ERR-003 | Jinja2 Templates | Incompatibilidad de Sintaxis | Media | RESUELTO |
| ERR-004 | Reportes Mensuales | Filtro SQL / Agregación | Media | RESUELTO |
| ERR-005 | TestClient Suite | Dependencia HTTPX | Baja | RESUELTO |
| ERR-006 | Consola Windows | Encoding CP1252 / UTF-8 | Baja | RESUELTO |

3. REGISTRO DETALLADO DE ERRORES Y SOLUCIONES TÉCNICAS

3.1 Incidencia: ERR-001 - Sobreescritura de Categoría Seleccionada por el Cliente

• Código Error: ERR-001
• Módulo Afectado: Backend / Capa CRUD (app/crud.py)
• Componente: Función create_ticket_with_ai
• Severidad: Alta (Impacto en la experiencia del cliente y datos del ticket)

• Descripción del Síntoma: Al radicar una solicitud desde el formulario web 24/7 (/crear-solicitud), si el cliente seleccionaba manualmente una categoría en el menú desplegable (ej. 'Soporte Técnico' o 'Acceso y Cuentas'), la aplicación registraba el ticket con una categoría distinta estimada por el motor de IA.

• Causa Raíz Identificada: La variable de asignación de categoría en crud.py daba prioridad incondicional a ai_result['categoria_sugerida'], ignorando la entrada explícita ticket_data.categoria_preliminar enviada en el formulario.

• Solución Aplicada: Se reestructuró la lógica de decisión evaluando primero si el usuario seleccionó una categoría específica distinta de 'General'.

# Código Corregido en app/crud.py:
cat_final = ticket_data.categoria_preliminar if (ticket_data.categoria_preliminar and ticket_data.categoria_preliminar != 'General') else (ai_result['categoria_sugerida'] or 'General')

• Estado Final: RESUELTO. Las categorías seleccionadas por los clientes se respetan y almacenan con exactitud.

3.2 Incidencia: ERR-002 - RuntimeError: Form Data requires 'python-multipart'

• Código Error: ERR-002
• Módulo Afectado: Backend / Enrutamiento HTTP FastAPI (app/main.py)
• Componente: Receptores de Formularios Form(...)
• Severidad: Alta (Bloqueaba el envío de formularios web)

• Descripción del Síntoma: Al enviar el formulario de radicación de tickets POST /crear-solicitud, la aplicación colapsaba arrojando una excepción HTTP 500 y un traceback de RuntimeError en consola.

• Causa Raíz Identificada: FastAPI requiere la librería python-multipart instalada en el entorno de Python para deserializar peticiones HTTP application/x-www-form-urlencoded y multipart/form-data.

• Solución Aplicada: Se ejecutó la instalación de la dependencia requerida en el entorno virtual del proyecto.

pip install python-multipart

• Estado Final: RESUELTO. Formularios procesados correctamente sin excepciones.

3.3 Incidencia: ERR-003 - TypeError: cannot use 'tuple' as a dict key en Jinja2Templates

• Código Error: ERR-003
• Módulo Afectado: Frontend / Motor de Plantillas Jinja2 (app/main.py)
• Componente: Respuestas HTML Response (TemplateResponse)
• Severidad: Media (Bloqueaba el despliegue de vistas web)

• Descripción del Síntoma: Al ingresar a las rutas de la interfaz web (/ y /crear-solicitud), el servidor retornaba un error HTTP 500 con el mensaje 'TypeError: cannot use tuple as a dict key'.

• Causa Raíz Identificada: Incompatibilidad de sintaxis con las versiones recientes de Starlette/FastAPI, donde pasar la plantilla como primer argumento posicional (templates.TemplateResponse('index.html', {'request': request})) falla si no se especifica el parámetro nombrado request=request.

• Solución Aplicada: Se actualizaron todas las invocaciones en main.py usando la firma oficial con argumentos nombrados.

# Refactorización en app/main.py:
return templates.TemplateResponse(request=request, name='index.html', context={...})

• Estado Final: RESUELTO. Todas las páginas HTML renderizan con código HTTP 200 OK.

3.4 Incidencia: ERR-004 - Inconsistencia en Filtros Mensuales del Módulo de Reportes

• Código Error: ERR-004
• Módulo Afectado: Administración / Reportes (/admin/reportes)
• Componente: Agregación SQL en app/crud.py
• Severidad: Media (Afectaba la precisión de los reportes mensuales)

• Descripción del Síntoma: Al cambiar de mes en el selector del reporte mensual (/admin/reportes?mes=9&anio=2026), los contadores continuaban mostrando las métricas globales acumuladas.

• Causa Raíz Identificada: La ruta invocaba la función get_dashboard_metrics() sin aplicar filtros por mes ni año sobre la fecha de creación del ticket (fecha_creacion).

• Solución Aplicada: Se desarrolló la función get_monthly_report_data(db, mes, anio) utilizando las funciones de extracción de fecha extract('month', ...) y extract('year', ...) de SQLAlchemy, y se creó el endpoint de descarga en CSV.

# Función de filtrado mensual en app/crud.py:
tickets_query = db.query(models.Ticket).filter(
    extract('month', models.Ticket.fecha_creacion) == mes,
    extract('year', models.Ticket.fecha_creacion) == anio
)

• Estado Final: RESUELTO. Los datos e informes en CSV se filtran con exactitud por período.

3.5 Incidencia: ERR-005 - Excepción RuntimeError por Falta de 'httpx' en TestClient

• Código Error: ERR-005
• Módulo Afectado: Suite de Pruebas Automatizadas (FastAPI TestClient)
• Componente: starlette.testclient
• Severidad: Baja (Afectaba la ejecución de la suite de pruebas)

• Descripción del Síntoma: La suite automatizada fallaba al inicializar TestClient(app) indicando que la librería httpx no estaba presente.

• Causa Raíz Identificada: Dependencia faltante en el entorno de testing.

• Solución Aplicada: Instalación del paquete httpx en el entorno virtual.

pip install httpx

• Estado Final: RESUELTO. Pruebas E2E ejecutadas al 100% de éxito.

3.6 Incidencia: ERR-006 - Excepción UnicodeEncodeError en Consola Windows (CP1252)

• Código Error: ERR-006
• Módulo Afectado: Entorno de Consola Windows / Scripting Python
• Componente: Imput/Output de Consola (sys.stdout)
• Severidad: Baja (Impacto en la visualización de logs de desarrollo)

• Descripción del Síntoma: Al imprimir trazas de ejecución con caracteres especiales (tildes, eñes, comillas tipográficas), Python arrojaba un fallo UnicodeEncodeError.

• Causa Raíz Identificada: La consola interactiva de Windows utiliza el juego de caracteres CP1252 por defecto.

• Solución Aplicada: Reconfiguración explícita del flujo de salida en Python a UTF-8.

import sys
if sys.platform.startswith('win'):
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')

• Estado Final: RESUELTO. Trazas e impresiones de logs en consola procesados limpiamente.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

La documentación detallada en esta bitácora demuestra que todos los fallos técnicos identificados fueron analizados desde su causa raíz, solucionados de manera definitiva y validados mediante pruebas automatizadas y manuales. Se recomienda mantener actualizada esta bitácora ante futuros despliegues o actualizaciones del sistema.