DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE

Miguel Angel Rojas Beltran / Nicolle Steffany Garcia Grimaldos

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es definir la visión, el alcance, las características generales, los involucrados y las restricciones del Sistema de Gestión Comercial (ProyectoCorte2) desarrollado en Java Spring Boot para el control y administración relacional de clientes, proveedores y productos.

1.2 Alcance del documento

Este documento cubre la especificación estratégica del proyecto de software, incluyendo el diagnóstico de necesidades, posicionamiento del producto, perfiles de usuarios involucrados, límites dentro y fuera del alcance, y la estrategia de entregas.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CRUD | Acrónimo de Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). |
| JPA | Java Persistence API: Estándar de persistencia de datos relacionales en Java. |
| Spring Boot | Framework de Java orientado al desarrollo de aplicaciones web desacopladas. |
| NIT | Número de Identificación Tributaria para proveedores u organizaciones. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado aplicado al precio de compra de los productos. |

1.4 Referencias

• Código fuente Java Spring Boot (`ProyectoCorte2`).

• Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) v1.0.

• Guía curricular de la competencia de Ingeniería de Requisitos (SENA ADSO / UTS).

2. POSICIONAMIENTO

2.1 Oportunidad de negocio o problema

La organización requiere centralizar y automatizar la administración de sus operaciones comerciales. Actualmente, la dispersión de información sobre clientes, proveedores y existencias de productos genera retrasos en la atención y errores en el cálculo de costos e impuestos.

2.2 Declaración del problema

El problema es: La falta de una plataforma centralizada y estructurada para registrar clientes, proveedores y productos con sus precios de venta e IVA.

Afecta a: Administradores del sistema, auxiliares comerciales y vendedores de la organización.

El impacto es: Ineficiencia operativa, descontrol en el inventario relacional e inconsistencias de datos.

Una solución exitosa sería: Una aplicación web relacional desarrollada en Java Spring Boot con persistencia JPA que permita administrar el ciclo completo de Clientes, Proveedores y Productos.

2.3 Posición del producto

Para los administradores y auxiliares comerciales, que requieren gestionar de forma integrada la información del catálogo comercial, el Sistema de Gestión Comercial es una aplicación web que automatiza la administración de clientes, proveedores y productos con cálculo dinámico de impuestos. A diferencia de soluciones basadas en hojas de cálculo aisladas, nuestro producto ofrece integridad referencial, vistas dinámicas con Thymeleaf y arquitectura mantenible en capas.

2.4 Propuesta de valor

• Centralización y persistencia segura de datos de Clientes, Proveedores y Productos.

• Asociación de productos a proveedores mediante clave foránea de NIT.

• Cálculo automatizado de IVA y precios de venta.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INVOLUCRADOS Y USUARIOS

3.1 Resumen de involucrados (stakeholders)

| Involucrado | Rol | Valor en el proyecto | Interés |
| --- | --- | --- | --- |
| Miguel Angel Rojas Beltran | Líder de Desarrollo / Estudiante | Diseño e implementación de la arquitectura de software | Alto |
| Evaluador Académico UTS / SENA | Instructor Validador | Verificación del cumplimiento de estándares de Ingeniería de Requisitos | Alto |
| Gestión Comercial | Cliente Final | Uso operativo del sistema para la gestión del catálogo | Alto |

3.2 Resumen de usuarios

| Perfil de usuario | Descripción | Frecuencia de uso |
| --- | --- | --- |
| Administrador del Sistema | Acceso total para registrar, editar y eliminar Clientes, Proveedores y Productos. | Diario |
| Usuario de Operaciones / Vendedor | Consulta de catálogo de productos, lista de clientes y registro de nuevos contactos. | Diario |

3.3 Entorno de los usuarios

El sistema funciona en un entorno web accesible mediante cualquier navegador (Chrome, Firefox, Edge) a través del protocolo HTTP en la red local o servidor institucional.

3.4 Perfiles de usuarios (personas)

Persona 1: Carlos Mendoza (Administrador General)
Objetivos: Mantener actualizado el catálogo de productos y validar los datos tributarios de los proveedores.
Frustraciones: Pérdida de registros e inconsistencia en los precios de venta.

Persona 2: Laura Gómez (Auxiliar Comercial)
Objetivos: Registrar rápidamente a nuevos clientes e identificar la disponibilidad de productos.
Frustraciones: Formularios complejos o lentitud en los sistemas actuales.

3.5 Necesidades clave de los usuarios

1. Registro unificado de clientes con validación de cédula.

2. Catálogo de proveedores asociados a productos mediante NIT.

3. Interfaz intuitiva y de rápida navegación.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

4.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión Comercial es un software nuevo e independiente estructurado bajo el patrón MVC con Spring Boot 3+ e interfaz web con Thymeleaf y HTML5.

4.2 Suposiciones y dependencias

Suposiciones: El servidor de aplicaciones cuenta con un entorno Java JRE 17 o superior y conexión a base de datos relacional (H2 / MySQL).

Dependencias: Depende del contenedor de Spring Boot y el motor de base de datos relacional configurado.

4.3 Resumen de capacidades

| ID | Capacidad | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| CAP-01 | Gestión Integral de Clientes | Permite registrar, actualizar, listar y eliminar información de clientes. |
| CAP-02 | Directorio de Proveedores | Mantiene la información de NIT, ubicación y contacto de los proveedores. |
| CAP-03 | Control de Inventario y Productos | Organiza productos vinculándolos a su proveedor y registrando precios e IVA. |
| CAP-04 | Persistencia Relacional | Garantiza integridad de datos y relaciones mediante JPA. |

5. ALCANCE DEL PRODUCTO Y DEL PROYECTO

5.1 Límites del producto

IN-SCOPE (Incluye):
• Módulo CRUD de Clientes (Cédula, Nombre Completo, Dirección, Teléfono, Correo).
• Módulo CRUD de Proveedores (NIT, Nombre, Ciudad, Dirección, Teléfono).
• Módulo CRUD de Productos (Código, Nombre, Proveedor, Precio Compra, IVA, Precio Venta).
• Vistas dinámicas HTML con Thymeleaf.

OUT-OF-SCOPE (Excluye):
• Pasarela de pagos en línea [PROPUESTO].
• Facturación electrónica ante la DIAN [PROPUESTO].
• Autenticación OAuth2 multi-factor [POR DEFINIR].

5.2 Límites del proyecto

El proyecto abarca la entrega del código fuente funcional en Java Spring Boot, archivos de plantilla Thymeleaf y la documentación completa de Requisitos.

5.3 Métricas de éxito

| Objetivo de negocio | Métrica | Meta |
| --- | --- | --- |
| Administración eficaz de productos | Tiempo de registro de nuevos productos | Menor a 1 minuto |
| Integridad de datos | Porcentaje de registros con datos completos | 100% de cumplimiento |
| Facilidad de uso | Tasa de satisfacción del usuario | Mayor al 90% |

6. RESTRICCIONES

6.1 Restricciones de diseño

El sistema debe implementar el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y separar responsabilidades en Capa de Controladores, Servicios, Repositorios e Interfaces.

6.2 Restricciones tecnológicas

Lenguaje Java 17+, Framework Spring Boot, Persistence JPA / Hibernate, Plantillas Thymeleaf, Servidor Tomcat embebido.

6.3 Restricciones de negocio

Presupuesto: Proyecto académico de desarrollo de software.
Tiempo: Entregas estructuradas según el cronograma de evaluación de UTS / SENA.

7. ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO

7.1 Priorización de características (MoSCoW)

Must have (Debe tener): Módulos completos de Clientes, Proveedores y Productos con relaciones JPA.

Should have (Debería tener): Validación de campos obligatorios en vista y backend.

Could have (Podría tener): Generación de reportes PDF de inventario [PROPUESTO].

Won't have (No tendrá): Integración con pasarelas de pago ni facturación electrónica.

7.2 Plan de entregas

| Fase | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (MVP) | Semana 4 | Desarrollo del modelo relacional y módulos CRUD base en Java. |
| Fase 2 | Semana 8 | Integración de vistas Thymeleaf, validaciones y pruebas de integración. |
| Fase 3 | Semana 12 | Entrega final de software documentado y validado. |

8. APÉNDICES

8.1 Análisis de competencia

El producto destaca por su simplicidad de despliegue en Java Spring Boot frente a sistemas comerciales sobrecargados.

8.2 Diagramas preliminares

Consúltese el modelo de clases en la Especificación de Requisitos ERS.